下面是 603（UFCEP6-0-3：Advanced Information Systems Development）完整流程，按你们同一个 Hospital Case、同一个5人组、同一个GitLab来排，和前面403的分工保持一一对应。这样每个人在403负责的业务域，会直接对应到603的实现、测试和Second Release。

603一共也是两个Assessment阶段：

| 阶段 | Sprint | 核心任务 | 评分节点 | 正式截止 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 603 Portfolio / Initial Release | Sprint 1 | Executable BPMN初版、Project Plan、配置管理基础 | SU1、SR1 |  |
|  | Sprint 2 | External Workers、Camunda Forms、Integration、Testing、Demo | SU2、SR2 | 28 Sep 2026 |
| 603 Presentation / Second Release | Sprint 3 | Feedback分析、优先级、系统改进、Revised Plan | SU3、SR3 |  |
|  | Sprint 4 | Validate Changes、Feedback Response、Planned vs Actual Evaluation | SU4、SR4 | 22 Oct 2026 |

603第一阶段明确要求开发并展示一个 integrated information system，核心技术构件是 executable operational BPMN、external workers、Camunda Forms，并展示working solution。

一、603五个人固定分工

继续沿用403，不换业务域。

| 成员 | UWE ID | Neusoft ID | 603固定业务域 | Second Owner |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DENG JIN WANG | 23084366 | 23265120116 | Referral & Consultant Review Implementation | WU JIA WEI |
| WU JIA WEI | 23084364 | 23265120114 | Appointment & Patient Communication Implementation | LIN JIA QIANG |
| LIN JIA QIANG | 23084368 | 23265120118 | Treatment & Chemotherapy Implementation | WU TONG YU |
| WU TONG YU | 23084362 | 23265120112 | Funding / Payment / Refund Implementation | XIAO YU YING |
| XIAO YU YING | 24000813 | 23265120130 | Enquiry / Clinic Letter / Pathway Monitoring Implementation | DENG JIN WANG |

这样每个人的链条变成：

403 Requirement/BPMN → 603 Executable BPMN → Form → Worker → Test → Demo → Feedback → Second Release

这是最容易证明个人贡献的方式。

二、603项目管理基础

603也要求Agile，而且比403更强调项目、测试和configuration management。

每个activity仍然需要：

First Owner、Second Owner、Estimate、Acceptance Conditions、Dependencies、Status。

还要持续维护：

Product Backlog、Sprint Backlog、Repository、Current Progress、Next Action、Handover、Definition of Done、Retrospective、Testing Evidence。

建议GitLab issue至少这样：

| 字段 | 示例 |
| --- | --- |
| Issue ID | 603-PAY-03 |
| Requirement ID | REQ-PAY-04 |
| Task | Implement payment worker |
| First Owner | WU TONG YU |
| Second Owner | XIAO YU YING |
| Estimate | 5 SP |
| Acceptance Condition | worker receives variables, returns result, handles failure |
| Dependency | Payment BPMN + payment form |
| Sprint | Sprint 2 |
| Status | Doing |
| Evidence | commit / test / screenshot / demo |

三、Sprint 1：把403 BPMN变成603 Executable BPMN

这是603最关键的起点。

403的Operational BPMN是在说明：

业务应该怎么走。

603要继续把它变成：

Camunda能实际执行的流程。

四、Task 01：Operational BPMN

官方权重：15%

文档要求：

Develop an executable BPMN model

而且必须表示：

participants、responsibilities、user tasks、service tasks、events、gateways、interactions。

如果case中存在独立参与方，要使用多个pool；还必须：

configure for deployment

并展示：

normal path、alternative path、exception path。

五、5个人在Sprint 1分别实现什么

DENG JIN WANG

实现：

Referral Received → Medical Secretary Check → Missing Info → Consultant Review → Accept / Reject / More Info / Redirect

Camunda里至少要有：

Medical Secretary User Task；

Consultant Review User Task；

decision gateways；

normal/alternative paths；

相关变量。

WU JIA WEI

实现：

Accepted Referral → Appointment Booking → External Scheduling → Confirmation → Patient Contact

Camunda里要体现：

Booking User Task；

Scheduling Service Task；

Patient Contact；

two-week telephone rule；

no slot；

reschedule；

urgent。

LIN JIA QIANG

实现：

Treatment Request → Authorisation → Treatment Booking → Treatment Cycle → Review → Modification

要体现：

clinical authorisation；

treatment booking；

service tasks；

cycle/review逻辑；

修改/延期路径。

WU TONG YU

实现：

Funding → Payment → Result → Failure → Investigation → Refund

要体现：

funding decision；

payment request；

payment success/failure；

duplicate prevention；

communication failure；

refund。

XIAO YU YING

实现：

Enquiry Routing + Clinic Letter + Reminder/Escalation

要体现：

admin / finance / clinical routing；

Clinic Letter审批；

distribution；

7-day reminder；

1-month / 3-month escalation。

六、Executable BPMN怎样做到70+

603 Operational BPMN高分要求是：

comprehensive、coherent、reliable；能够处理business complexity和exceptions；behaviour有清晰evidence；limitations被理解；configuration management有效。

所以绝对不能只做到：

Start → User Task → Service Task → End

必须至少有：

正常路径；

关键exception；

正确变量；

正确角色；

正确pool/lane；

正确service interaction；

能deploy；

能实际run。

七、Sprint 1同时建立Project Plan

603要求的不只是代码。

SR1明确会看：

Initial executable BPMN increment + configuration management evidence + clear project plan。

所以Sprint 1就要开始记录：

| 项目 | 要保留的内容 |
| --- | --- |
| Product Backlog | 全部requirements和technical tasks |
| Sprint Backlog | Sprint 1实际选中的任务 |
| Estimates | 原始估算 |
| Owners | First/Second Owner |
| Risks | 技术风险、integration风险、时间风险 |
| Dependencies | Form、Worker、BPMN之间依赖 |
| Git | commit、branch、merge |
| Status | Planned / Doing / Review / Done |

八、SU1

时间

Sprint 1期间，具体日期Tutor公布。

每个人必须展示

已完成Executable BPMN哪些部分；

当前GitLab Issue；

相关commit；

下一步；

blocker；

dependency；

second owner；

风险。

603文件明确要求Standup有supporting evidence，只有attendance不够。

70+

需要做到：

precise、evidence-based，dependencies、risk和ownership清晰，handover是可执行的。

九、SR1

时间

Sprint 1结束，28 Sep之前。

官方重点

Initial executable BPMN increment

Configuration-management evidence

Clear Project Plan

这一阶段不用所有Workers/Forms都完成，但至少要证明：

流程已经能往Camunda executable方向走；

repository在正常使用；

项目计划真实存在。

十、Sprint 2：External Workers

Task 02

权重：15%

文档要求worker：

取得任务

读取input variables

执行自动活动

返回results

让process继续执行

并处理：

invalid input

service failures

如果external service是模拟的：

必须明确说明simulation以及limitations。

十一、5个人Worker分工

| 成员 | 建议主要Worker |
| --- | --- |
| DENG | Referral information / notification worker |
| WU JIA WEI | Scheduling / patient notification worker |
| LIN | Treatment / lab / imaging availability worker |
| WU TONG YU | Payment / refund worker |
| XIAO | Correspondence / reminder / escalation worker |

每个人不一定只能一个worker，但要有自己明确负责的实现。

十二、External Worker怎样达到70+

Rubric要求：

robust、maintainable；可靠完成required activities；consistent failure handling；integration和data handling有convincing evidence。

因此要做到：

输入校验；

异常捕获；

返回process variables；

错误处理；

避免重复调用；

日志；

测试；

代码结构清楚。

十三、Task 03：Camunda Forms

权重：15%

文档要求Forms：

连接正确User Task

capture required information

clear labels

appropriate controls

input validation

variables正确进入process

同时考虑：

intended users、accessibility、consistency。

十四、5个人Forms分工

| 成员 | Forms建议 |
| --- | --- |
| DENG | Referral Check Form、Consultant Decision Form |
| WU JIA WEI | Appointment Booking Form、Contact Attempt Form |
| LIN | Treatment Booking Request、Treatment Modification Form |
| WU TONG YU | Funding Approval Form、Payment/Refund Form |
| XIAO | Enquiry Form、Clinic Letter/Delay Form |

十五、Camunda Forms怎样达到70+

70+要求：

user-centred、coherent、accessible、effective；validation和data integration可靠支持user journeys。

所以不能只是堆text fields。

要考虑：

正确control type；

required validation；

date；

number；

dropdown；

角色适配；

可访问性；

变量绑定；

error提示。

十六、Task 04：Project & Test Plan

权重：10%

这是很容易被低估的一项。

官方要求：

Elaborated product and project backlog

Agile practice evidence

Detailed Test Plan

Evidence of actually executing testing。

十七、603测试怎么分

5个人每人负责自己domain的：

| 测试类型 | 每个人都应该有 |
| --- | --- |
| Happy Path | ✔ |
| Alternative Path | ✔ |
| Exception Path | ✔ |
| Invalid Input | ✔ |
| Worker failure | ✔ |
| Form validation | ✔ |
| BPMN integration | ✔ |

例如WU TONG YU要测：

正常payment；

declined；

duplicate；

timeout；

successful payment but confirmation lost；

refund。

十八、Project & Test Plan怎样达到70+

高分要求：

well-considered project and test plan；与actual project清楚对应；planned testing确实执行；有contingency和risk mitigation；configuration management有效。

所以不要到9月27号临时补一张“我们计划这样做”。

你们需要保留：

原始计划；

实际情况；

延误；

风险；

测试结果；

修改记录；

Git版本。

这些资料10月还要再次用。

十九、Task 05：Demonstration

权重：15%

文档要求：

展示一个 Integrated Initial Release。

至少包括：

operational process

worker execution

form interactions

resulting outcomes

还要有相关：

alternative / failure scenario

每个人都必须解释自己的contribution并回答implementation问题。

二十、Demo怎样达到70+

70+要求：

convincing、well-prepared；证明整个system integration可靠；展示relevant scenarios；解释显示detailed understanding；承认limitations。

所以最终Demo推荐至少有：

Scenario A：完整Happy Path

Referral → Appointment → Treatment → Funding/Payment → Letter/Follow-up

以及：

Scenario B：一个重要Failure/Alternative

例如Payment Provider communication failure；

或者External Scheduling no slot；

或者Referral missing information。

二十一、SU2

Sprint 2期间。

每个人重点讲：

Worker完成情况；

Form完成情况；

integration情况；

tests；

bugs；

blocker；

next action；

handover。

603文档还特别说明SU2会关注 initial Camunda workers & forms。

二十二、SR2

时间

最迟28 Sep 2026

官方要求：

Integrated Workflow Increment

必须能展示：

Operational Model + External Workers + Forms。

SR2不是“代码写完了”。

要实际跑。

二十三、28 Sep：603 Portfolio正式提交

官方要求的交付物：

| Deliverable | 官方要求 |
| --- | --- |
| Operational Model | Editable .bpmn + deployment configuration |
| External Workers | Source code + dependency information + configuration templates |
| Camunda Forms | Editable form files + task bindings |
| Project & Test Plan | Product/project backlog + Agile evidence + detailed test plan + execution evidence |
| Demonstration | Working Initial Release +明确repository version |
| SU1 / SU2 | Individual live evidence |
| SR1 / SR2 | Group increment + acceptance evidence + feedback + backlog changes |

全部在 28 September 2026。

二十四、603 Initial Release评分

| Criterion | Weight |
| --- | --- |
| Operational BPMN | 15% |
| External Workers | 15% |
| Camunda Forms | 15% |
| Project & Test Plan | 10% |
| Demonstration | 15% |
| SU1 | 5% Individual |
| SU2 | 5% Individual |
| SR1 | 10% Group |
| SR2 | 10% Group |
| Total | 100% |

二十五、进入Second Release阶段

9月28日以后，不重新开项目。

你们要保留：

Initial Release v1

然后根据Tutor Feedback继续开发：

Second Release v2

603 Presentation明确要求使用同一个Case，并根据Initial Release的feedback进行第二轮开发。

二十六、Sprint 3：Task 01 Further Development

最终权重：25%

这是10月603最大项之一。

官方要求：

review feedback；

prioritise improvements；

修改：

Operational BPMN

External Workers

Camunda Forms

Integration

然后：

与Initial Release baseline比较；

validate affected behaviour；

说明remaining limitations。

二十七、5个人Second Release分工

仍然不换domain。

| 人 | Sprint 3/4主要修改范围 |
| --- | --- |
| DENG | Referral BPMN / Forms / Worker / feedback fixes |
| WU JIA WEI | Appointment / scheduling / communication improvements |
| LIN | Treatment / modification / clinical workflow improvements |
| WU TONG YU | Funding / payment / refund improvements |
| XIAO | Enquiry / correspondence / reminder improvements |

二十八、Further Development怎样做到70+

70+要求不是“改了一些bug”。

要做到：

insightful、effective development；解决significant issues；严谨比较before/after；appropriate validation；能够说明impact和remaining limitations。

因此每项重要修改都最好保留：

| Evidence | 内容 |
| --- | --- |
| Before | Initial Release问题 |
| Feedback | Tutor具体反馈 |
| Decision | 为什么优先改 |
| Change | 改了什么 |
| Commit | Git evidence |
| Test | 修改后的验证 |
| Outcome | 是否解决 |
| Limitation | 还剩什么 |

二十九、Task 02：Response to Feedback

权重：20%

必须建一个正式的：

Feedback Response Record

建议格式：

| Feedback ID | Feedback | Decision | Action | Owner | Evidence | Outcome | Outstanding |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

官方要求每一条feedback连接：

decision → action → implementation evidence → outcome

如果不实施：

必须写：

reason + residual risk + proposed future action。

三十、Response to Feedback怎样达到70+

70+要求：

critical、evidence-based；能够评价feedback implications以及action effectiveness；unresolved issues和trade-offs透明justify。

也就是说不能写：

Teacher said fix UI → Fixed.

而要写：

Teacher指出Form validation不足 → 判断为高优先级，因为invalid input可能污染后续process variables → 修改Form和worker validation → 执行invalid-data tests → 结果通过 → 仍存在某external simulation limitation。

三十一、Revised Sprint Plan

SR3还要求看到：

prioritised feedback actions

implemented improvements

revised sprint plan。

所以Sprint 3开始时要重新规划：

哪些feedback P1；

哪些P2；

哪些不做；

为什么；

谁做；

estimate；

dependency；

deadline。

三十二、SU3

每个人汇报：

收到什么feedback；

自己负责哪些；

已经改了什么；

evidence；

next action；

blocker；

risk；

second owner。

三十三、SR3

时间

Sprint 3结束，22 Oct之前

官方重点：

Prioritised Feedback Actions

Implemented Improvements

Revised Sprint Plan

三十四、Sprint 4：Task 03 Project Plan Evaluation & Justification

权重：25%

这是603第二个最大单项。

不是再交一份新的Project Plan。

而是评价：

Original Plan → Revised Plan → Actual Progress

文档要求评价：

scope

priorities

estimates

task allocation

dependencies

integration

sprint outcomes

risks。

三十五、实际应该做的Project Evaluation表

建议建立：

| Task | Original Estimate | Revised Estimate | Actual | Original Owner | Actual Owner | Dependency | Problem | Decision | Outcome |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

再分析：

为什么估算错；

为什么delay；

为什么dependency出问题；

为什么某任务重分配；

风险是否提前识别；

采取了什么response；

效果如何；

未来项目怎么避免。

三十六、Project Plan Evaluation怎样达到70+

最高档要求：

insightful evaluation整合scope、estimation、dependencies、ownership、risk；decisions有convincing justification；lessons specific且transferable。

所以不要写：

We underestimated the task. Next time we will plan better.

而应该写：

Scheduling integration原估算3SP，实际8SP，因为External Service mock的error state未进入原dependency analysis；这导致Appointment Form integration延后一Sprint；团队随后拆分worker和form testing，并让Second Owner提前review接口。未来类似integration task应在估算中单独加入failure-path和contract-testing工作量。

这才像70+。

三十七、Validate Second Release

Sprint 4还必须真正重新测试。

至少验证：

feedback相关功能；

修改的BPMN；

修改的worker；

修改的forms；

integration；

regression；

failure scenarios。

三十八、SU4

最后一次个人Standup。

重点：

Second Release完成度；

validation evidence；

remaining issue；

project evaluation贡献；

handover；

最终submission风险。

三十九、SR4

时间

最迟22 Oct

官方要求：

Validated Improvements

Evidence of Response to Feedback

Evaluation of Planned vs Actual Progress

这次就应该非常接近最终Presentation。

四十、22 Oct：603 Presentation正式提交

| Deliverable | 官方要求 |
| --- | --- |
| Presentation | PPTX/PDF + references + clear evidence links |
| Updated Solution | Repository link；Initial和Revised版本必须能区分；updated run instructions |
| Feedback Response Record | Feedback、Decision、Action、Evidence、Outcome、Outstanding |
| Planning Evidence | Initial plan、Revised plan、task records、Sprint Reviews、Risk Records |
| SU3 / SU4 | Individual evidence |
| SR3 / SR4 | Group evidence + snapshots |

全部截止 22 October 2026。

四十一、603 Second Release评分

| Criterion | Weight |
| --- | --- |
| Further Development | 25% |
| Response to Feedback | 20% |
| Project Plan Evaluation & Justification | 25% |
| SU3 | 5% Individual |
| SU4 | 5% Individual |
| SR3 | 10% Group |
| SR4 | 10% Group |
| Total | 100% |

四十二、5个人最终603任务总表

| 成员 | Sprint 1 | Sprint 2 | Sprint 3 | Sprint 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DENG | Referral executable BPMN | Referral Forms/Workers/Test | Referral feedback fixes | Validate + evaluation |
| WU JIA WEI | Appointment executable BPMN | Scheduling/Forms/Workers/Test | Appointment improvements | Validate + evaluation |
| LIN JIA QIANG | Treatment executable BPMN | Treatment Forms/Workers/Test | Treatment improvements | Validate + evaluation |
| WU TONG YU | Finance executable BPMN | Payment/Refund Forms/Workers/Test | Finance improvements | Validate + evaluation |
| XIAO YU YING | Enquiry/Letter executable BPMN | Forms/Reminder Workers/Test | Communication improvements | Validate + evaluation |

每个人都有：

BPMN + Form + Worker + Test + Demo + Feedback + Second Release + Evaluation

这样内部贡献最接近平均20%。

四十三、403和603怎么真正衔接

最后你们整个项目的正确逻辑就是：

| 403产物 | 对应603产物 |
| --- | --- |
| Requirement | Implementation Requirement |
| Operational BPMN | Executable Camunda BPMN |
| User Task | Camunda Form |
| Service / External Interaction | External Worker |
| Business Rule | Gateway / Validation / Code Logic |
| Acceptance Criterion | Executable Test |
| Exception Path | Failure Handling |
| Strategic/Alignment Gap | Second Release Improvement |
| Acceptance Evaluation | Validation Evidence |
| Tutor Feedback | Feedback Response Record |

所以你们其实不是做“403一套、603另一套”。

而是：

403负责定义系统为什么这样设计；603负责证明它真的能运行。

603最终完整流程

Sprint 1

403 Operational BPMN
→ 转Executable BPMN
→ Deployment/Configuration
→ Project Plan
→ SU1 → SR1

Sprint 2

Executable BPMN完善
→ Camunda Forms
→ External Workers
→ Integration
→ Testing
→ Working Demo
→ SU2 → SR2
→ 28 Sep提交603 Portfolio

Sprint 3

Tutor Feedback
→ Feedback Register
→ Prioritisation
→ Revised Sprint Plan
→ BPMN/Forms/Workers改进
→ SU3 → SR3

Sprint 4

Second Release完成
→ Validation
→ Feedback Outcome Evaluation
→ Original vs Revised vs Actual Project Plan
→ Risk/Lesson Evaluation
→ SU4 → SR4
→ 22 Oct提交603 Presentation

这就是603完整主线。